Додаток 1

до рішення міської ради

від 24.11.2020 № 26-03-VIІI

ПАСПОРТ

Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв в місті Березань на 2017-2020 роки

| 11 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Березанської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 22 | Розробник програми | Сектор з питань житлово-комунального господарства відділу містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 33 | Співрозробники програми | Комунальні та житлово-комунальні підприємства міста |
| 44 | Відповідальний виконавець програми | Сектор з питань житлово-комунального господарства відділу містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Березанської міської ради та комунальні та житлово-комунальні підприємства міста |
| 55 | Учасники програми | Комунальні та житлово-комунальні підприємства |
| 66 | Термін реалізації програми | 2017-2020 роки |
| 77 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | Міський бюджет, інші джерела, що не заборонені законом |
|  | у тому числі: |  |
| 77.1. | коштів державного бюджету | 1 000 000 грн. |
| 77.2. | коштів обласного бюджету | 11 591 107 грн. |
| 77.3. | коштів місцевого бюджету | 17 170 147 грн. |

Секретар ради                                          Олег СИВАК

Додаток 2

до рішення міської ради

від 24.11.2020 № 26-03-VIІI

6. Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Строки виконання Програми, грн. |  |  |  | Орієнтований обсяг фінансування витрат на виконання Програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| державний бюджет | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 |
| обласний бюджет | 4 883 679 | 6 707 428 | - | - | 11 591 107 |
| місцевий бюджет (додаток) | 4 260 704 | 3 500 000 | 4 253 958 | 5 155 485 | 17 170 147 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |

Секретар ради                                          Олег СИВАК

Додаток 3

до рішення міської ради

від 24.11.2020 № 26-03-VIІI

8. Фінансове забезпечення виконання завдань та заходів

| № з/п | Назва заходів програми | Об’єм фінансування,грн. | Термін виконання, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| Березанська міська лікарня |  |  |  |
| 1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду поліклініки, в т. ч. проведення експертизи | 80 000 | 2017 |
| 2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду терапії, в т. ч. проведення експертизи | 110 000 | 2017 |
| 3. | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду відділення неврології, в т. ч. проведення експертизи | 55 000 | 2017 |
| 4. | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту покрівлі неврології, в т. ч. проведення експертизи | 15 000 | 2017 |
| 5. | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду пологового відділення, в т. ч. проведення експертизи | 55 000 | 2017 |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту покрівлі пологового відділення, в т. ч. проведення експертизи | 15 000 | 2017 |
| 7. | Проведення експертизи по капітальному ремонту покрівлі | 8 000 | 2017 |
| Разом |  | 338 000 | 2017 |
| Будівництво |  |  |  |
| 8. | Капітальний ремонт фасаду будинку по вул. Героїв Небесної Сотні, 20 (ЦНАП), в т. ч. проектно-кошторисна документація | 500 000 – державний бюджет; 120 000 – місцевий бюджет | 2017 |
| 9. | Проведення експертизи по капітальному ремонту покрівлі та фасаду будинку по вул. Героїв Небесної Сотні, 20 (ЦНАП) | 16 000 | 2017 |
| Разом |  | 636 000 | 2017 |
| Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради |  |  |  |
| 10. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Сонечко», в т. ч. проведення експертизи | 83 000 | 2017 |
| 11. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Ромашка», в т. ч. проведення експертизи | 83 000 | 2017 |
| 12. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Ластівка», в т. ч. проведення експертизи | 83 000 | 2017 |
| 13. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Світанок», в т. ч. проведення експертизи | 83 000 | 2017 |
| 14. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Лелеченя», в т. ч. проведення експертизи | 83 000 | 2017 |
| 15. | Проведення експертизи на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Сонечко» | 8 000 | 2017 |
| 16. | Проведення експертизи на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Ластівка» | 8 000 | 2017 |
| 17. | Проведення експертизи заміни вікон ДНЗ «Ромашка» | 8 000 | 2017 |
| 18. | Проведення експертизи капітального ремонту фасаду ЗОШ № 1 | 8 000 | 2017 |
| 19. | Проведення експертизи капітального ремонту фасаду та заміни вікон ЗОШ № 4 | 18 000 | 2017 |
| 20. | Проведення експертизи капітального ремонту фасаду та заміни вікон НВК | 18 000 | 2017 |
| 21. | Утеплення фасаду будівлі із заміною вікон та вхідних дверей Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 в Київській обл. м. Березань, вул. Академіка Дородніцина, 8 | 6 707 428 - обласний бюджет; 2 235 810 - місцевий бюджет | 2018 |
| 22. | Утеплення фасаду будівлі Березанського навчально-виховного комплексу, який розташований за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Кірова, 102 | 4 436 062 - обласний бюджет; 1 478 688 - місцевий бюджет | 2017 |
| 23. | Утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні Березанської ЗОШ № 1 за адресою м. Березань, вул. Леніна (Шевченків шлях), 135 | 447 617 - обласний бюджет; 149 206 - місцевий бюджет | 2017 |
| 24. | Робота по облаштуванню дистанційної передачі обліку газу ЗОШ с. Садове | 31 110 | 2019 |
| 25. | Робота по облаштуванню дистанційної передачі обліку газу НВК с. Недра | 31 110 | 2019 |
| 26. | Робота по облаштуванню дистанційної передачі обліку газу НВК с. Ярешки | 31 110 | 2019 |
| 27. | Робота по облаштуванню дистанційної передачі обліку газу ЗОШ №2 | 28 020 | 2019 |
| 28. | Інші послуги (повірка лічильників) ЗОШ с. Садове | 18 570 | 2019 |
| 29. | Заміра опору мережі (загальноосвітні навчальні заклади) | 28 980 | 2019 |
| 30. | Повірка манометрів (метеролія) (загальноосвітні навчальні заклади) | 3 999 | 2019 |
| 31. | Заміра опору мережі (дошкільні навчальні заклади) | 25 760 | 2019 |
| 32. | Повірка манометрів (метеролія) (дошкільні навчальні заклади) | 1 729 | 2019 |
| 33. | Інші послуги (повірка лічильників) (ДЮСШ) | 18 570 | 2019 |
| 34. | Заміна вікон на енергоефективні в ЗОШ с. Садове | 200 000 | 2020 |
| 35. | Заміна вікон в яслах-садочку «Ромашка» | 103 545 | 2020 |
| 36. | Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього електропостачання я/с Ластівка | 124 140 | 2020 |
| 37. | Улаштування нової електрокотельні я/с Сонечко» | 106 800 | 2020 |
| 38, | Реконструкція системи газопостачання | 121000 | 2020 |
| Разом |  | 16 812 254 | 2017-2018 |
| Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради |  |  |  |
| 39. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду приміщення (вул. Набережна, 4), в т. ч. проведення експертиза | 70 000 | 2017 |
| Відділ культури та туризму виконавчого комітету Березанської міської ради |  |  |  |
| 40. | Капітальний ремонт фасаду бібліотеки (вул. Героїв Небесної Сотні, 3), в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 500000 – державний бюджет; 200000 – місцевий бюджет | 2017 |
| 41. | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду будинку культури | 85 000 | 2017 |
| 42. | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду центру дозвілля | 30 000 | 2017 |
| 43. | Капітальний ремонт фасаду школи естетичного виховання, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 555 000 | 2017 |
| Разом |  | 1 370 000 | 2017 |
| 44. | Технічне завдання з розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Березанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2030 роки | 35 000 | 2019 |
| 45. | Модернізація систем опалення бюджетних установ | 3 000 000 | 2017-2020 |
| 46. | Реалізація заходів енергозбереження житлового фонду та громадських будинків | 3 500 000 | 2017-2020 |
| 47. | Модернізація систем освітлення місць загального користування | 500 000 | 2017-2020 |
| 48. | Модернізація системи вентиляцій бюджетних установ | 500 000 | 2017-2020 |
| 49. | Проведення енергоаудиту будівель бюджетних установ | 3 000 000 | 2017-2020 |
| Разом |  | 10 535 000 | 2017-2020 |
| Разом |  | 29 761 254 | 2017-2020 |

Секретар ради                                            Олег СИВАК