ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Березанської міської ради

від 23.12.2021 № 370-31-VІII

**ПРОГРАМА**

**інформатизації**

**Виконавчого комітету Березанської міської ради**

**на 2019 - 2022 роки**

|  |
| --- |
|  |

**ПРОГРАМА**

**інформатизації Виконавчого комітету Березанської міської ради**

**на 2019 - 2022 роки**

**1. Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Березанської міської ради |
| 2. | Розробник Програми | Сектор взаємодії з громадськістю |
| 3. | Співрозробники Програми | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Березанської міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Березанської міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2019-2022 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий бюджет, державний бюджет |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього, у тому числі: | 5 156,0 тис. гривень |
| 8.1 | Коштів державного бюджету | 347,0 тис. гривень |
| 8.2 | Коштів місцевого бюджету | 4 809,0 тис грн |
| 8.3 | Інші джерела | 0,0тис. гривень |

**2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма**

Закон України „Про Національну програму інформатизації“ (зі змінами та доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації“ (зі змінами та доповненнями), розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні“ та від 15 травня 2013 р. № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні“.

Березанська міська рада висвітлює свою діяльність у мережі Інтернет через офіційний веб-сайт.

Орган місцевого самоврядування оснащений комп’ютерною технікою (фінансування здійснювалось за кошти місцевих бюджетів).

**3.Визначення мети програми**

Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації міської ради та її виконавчого комітету, метою яких є подальше створення умов для ефективної діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади та їх ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для громадян, фізичних та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади.

Загалом розвиток інформатизації та електронного урядування в Березанській міській раді та її виконавчого комітету є наступним, на базі мережі міської ради працює система електронного документообігу. Таким чином, в апараті міської ради буде автоматизовано роботу загального за виконанням документів, в тому числі й тих, що надійшли від вищих органів влади, підготовка та вчасне подання звітів, шляхом підключення до системи електронного документообігу обласної державної адміністрації. Вестиметься аналітичний облік вхідних і вихідних документів, звернень громадян, аналіз виконання виконавської дисципліни. Передбачено шляхи інтеграції в систему документообігу структурних підрозділів.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування (строки та етапи виконання Програми)**

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

-розробка нормативно-правових актів щодо організаційного та методичного забезпечення Програми;

-утримання каналів зв’язку;

-впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем, придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування міської ради та її ;

-підключення до єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного вузла для обміну і обробки інформації;

-впровадження нових сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи на основі використання сучасних технологій передачі зображення та звуку (IP-телефонія, відеоконференц зв’язок);

-розвиток системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису з метою скорочення витрат на організацію внутрішнього документообігу та створення єдиного інформаційного простору;

-впровадження ефективних механізмів надання електронних адміністративних послуг населенню та суб’єктам господарювання;

-використання комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації, зменшення кількості комп’ютерних вірусів та хакерських атак, спрямованих на спотворення веб-сторінок.

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

-кошти місцевого бюджету

-інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

Після затвердження місцевого бюджету на наступний рік Березанська міська рада здійснює коригування Програми згідно з виділеними у місцевому бюджеті обсягами її фінансування.

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки.

**Ресурсне забезпечення програми**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | | | | Усього витрат на виконання програми |
| 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| **Обсяг ресурсів,**  **усього, у тому числі:** | **68,3** | **1458,1** | **2017,5** | **1612,1** | **5156,0** |
| *кошти місцевого бюджету* | *68,3* | *1458,1* | *1870,5* | *1412,1* | *4809,0* |
| *кошти державного бюджету* | *0* | *0* | *147,0* | *200,0* | *347,0* |
| *Інші джерела* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |

**5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

Програма інформатизації Виконавчого комітету Березанської міської ради розглядається як складова Національної програми інформатизації, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку громади.

Основні завдання Програми на 2019-2022 роки:

- нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації громади;

- створення та розвиток інформаційної інфраструктури громади;

- інформаційне забезпечення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

- підвищення ефективності використання коштів місцевого бюджету на заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність Березанської міської ради та її виконавчого комітету;

- удосконалення нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні;

- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання (закупівля комп’ютерних комплексів, потокових сканерів для системи електронного документообігу, баготофункціональних пристроїв);

- підключення до єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування електронних адміністративних послуг громадянам та суб'єктам господарювання;

- впровадження єдиної комплексної системи захисту інформації та забезпечення необхідного рівня захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, підтримка функціонування системи електронного документообігу та засобів електронного цифрового підпису, підтримка працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів та каналів зв’язку центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради.

**6. Напрями діяльності та заходи програми**

(додаток 2 додається)

Секретар міської ради Олег СИВАК