- БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА

- КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- (сьоме скликання)

- РІШЕННЯ

Про внесення змін до  Програми    будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури м. Березань  на 2017 – 2020 роки

З метою реалізації державної політики у сфері будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури м. Березань  на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 13.07.2017 № 354-36-VІІ «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури     м. Березань  на 2017 – 2020 роки», а саме:

1.1. Пункту 7.3. Паспорту Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури м. Березань  на 2017 – 2020 роки, викласти в новій редакції: «коштів місцевого бюджету     40 672 086  (грн.)».

  - Розділу 6 «Фінансове забезпечення виконання завдань та заходів», виклавши в новій редакції:

| № з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Обсяг фінансування: (грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державний бюджет |  | Обласний бюджет | Місцеві бюджети |  | Разом: |
|  |  |  |  |  |  | Спецфонд | Загальний фонд |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт кабінету КТ | 2019 рік | - | - |  | 249 922 | - | 249 922 |
| 2. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електрокоагулятор, кондиціонер) | 2019 рік | - | - |  | 108 160 | - | 108 160 |
| 3. | Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку лікарні | 2019 рік | - | - |  | 300 000 | - | 300 000 |
| 4. | Придбання апарата озонотерапії | 2019 рік | - | - |  | 47 000 | - | 47 000 |
| 5. | Заходи протипожежної безпеки, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, придбання медичного обладнання та обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт приміщень | 2020 рік | - | - |  | 7 710 341 | - | 7 710 341 |
|  | Разом |  | - | - |  | 8 415 423 | - | 8 415 423 |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Придбання дитячого майданчика (буд. № 110, 110а по вул. Шевченків шлях) | 2019 рік | - | - |  | 70 000 | - | 70 000 |
| 7. | Придбання основних засобів (с. Садове – дитячий майданчик) | 2019 рік | - | - |  | 118 990 | - | 118 990 |
| 8. | Капітальні трансфери (підприємствам, установам, організаціям) – придбання транспортних засобів спецпризначення | 2019 рік | 2 058 600 | - |  | 271 075 | - | 2 329 675 |
| 9. | Поточний ремонт та утримання електричних мереж вуличного освітлення | 2019 рік | - | - |  | - | 150 000 | 150 000 |
|  |  | 2020 рік | - | - |  | - | 199 000 | 199 000 |
| 10. | Придбання оглядових містків | 2019 рік | - | - |  | 77 560 | - | 77 560 |
| 11. | Придбання баків для збирання ТПВ (сміттєві баки) (заклади освіти, охорони здоров’я та ін.) | 2019 рік | - | - |  | 154 000 | - | 154 000 |
| 12. | Закупка фекального насосу | 2019 рік |  | -- |  | 30 000 | - | 30 000 |
| 13. | Проведення робіт з чистки колектора | 2019 рік | - | - |  | - | 158 178 | 158 178 |
| 14. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво житлового багатоквартирного будинку для воїнів УБД, АТО, медичної та освітньої галузі, соціальних працівників, працівників ОМС по вулиці Кийка, в т.ч. експертиза | 2019 рік | - | - |  | 1 080 000 | - | 1 080 000 |
|  |  | 2020 рік | - | - |  | 392 976 | - | 392 976 |
| 15 | Придбання автобусних зупинок | 2020 рік | - | - |  | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
|  | Разом |  | 2 058 600 | - |  | 3 194 601 | 507 178 | 5 760 379 |
| Транспортна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Капітальний ремонт дороги вул. Польова від вул. Шевченків шлях до буд.№17 в м. Березань Київської області | 2018 рік | - | 508 122 |  | 169 374 | - | 677 496 |
| 17. | Капітальний ремонт дороги вул. Київська в м. Березань Київської області | 2018 рік | - | 672 957 |  | 224 319 | - | 897 276 |
| 18. | Капітальний ремонт дороги вул. Шевченків шлях (з"їзд до буд. №57 (озеро) та з"їзд до вул. Калецька) в м. Березань Київської області | 2018 рік | - | 451 058 |  | 150 353 | - | 601 411 |
| 19. | Капітальний ремонт дороги провул. Незалежний від буд.№1 до вул. Б.Хмельницького в м. Березань Київської області | 2018 рік | - | 372 650 |  | 124 217 | - | 496 867 |
| 20. | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченків шлях, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2019 рік | - | - |  | 449 386 | - | 449 386 |
| 21. | Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна від № 115 до вул. Привокзальна, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2019 рік | - | - |  | 184 127 | - | 184 127 |
| 22. | Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна від № 3 до № 115, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2020 рік | - | - |  | 155 400 |  | 155 400 |
| 23. | Проектно-кошторисна документація та проведення експертизи по вул. Некрасова –пр. Фермерський | 2019 рік | - | - |  | 42 686 | - | 42 686 |
| 24. | Проектно-кошторисна документація та проведення експертизи по вул. Чехова | 2019 рік | - | - |  | 42 925 | - | 42 925 |
| 25. | Ямковий ремонт дорожнього покриття | 2019 рік | - | - |  | - | 2 850 000 | 2 850 000 |
|  |  | 2020 рік | - | - |  |  | 300 000 | 300 000 |
| 26. | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченків Шлях в м. Березань Київської області (в тому числі проектні роботи) | 2019 рік | - | 21 044 132 |  | - | - | 21 044 132 |
| 27. | Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2019 рік | - | - |  | 77 267 | - | 77 267 |
| 28. | Капітальний ремонт догори по вул. Героїв Небесної Сотні, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2019 рік | - | - |  | 225 612 | - | 225 612 |
| 29. | Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Чаленка, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2019 рік | - | - |  | 12 354 | - | 12 354 |
| 30. | Ремонтні роботи з облаштування під’їзду до Березанського міського центру комплексної реабілітації на базі приміщення терапевтичного відділення | 2019 рік | - | - |  | - | 80 000 | 80 000 |
| 31. | Капітальний ремонт тротуару по вул. Набережна від вул. Г. Сковороди до вул. Привокзальна | 2019 рік | - | - |  | 1 321 252 | - | 1 321 252 |
|  |  | 2020 рік | - | - |  | 24 070 | - | 24 070 |
| 32. | Капітальний ремонт тротуару вул. Набережна від № 67 до № 149) | 2019 рік | - | - |  | 1 100 922 | - | 1 100 922 |
|  |  | 2020 рік | - | - |  | 279 755 | - | 279 755 |
| 35. | Капітальний ремонт тротуару вул. Гагаріна | 2019 рік | - | - |  | 1 291 003 | - | 1 291 003 |
|  |  | 2020 рік | - | - |  | 13 500 |  | 13 500 |
| 36. | Утримання дорожньої інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на тротуар вул. Набережна від церкви до НВК) | 2019 рік | - | - |  | 79 000 | - | 79 000 |
| 37. | Придбання та встановлення зупинки на вул.. Гагаріна | 2019 рік | - | - |  | - | 200 000 | 200 000 |
| 37. | Капітальний ремонт частини вулиці Привокзальна в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза | 2020 рік | - | - |  | 164 074 | - | 164 074 |
|  | Разом |  | - | 23 048 919 |  | 6 131 596 | 3 430 000 | 32 610 515 |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Утеплення фасаду будівлі Березанського навчально-виховного комплексу, який розташований за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Кірова, 102 | 2017 рік | - | 4 436 062 |  | 1 478 688 | - | 5 914 750 |
| 40. | Утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні Березанської ЗОШ № 1 за адресою м. Березань, вул. Леніна (Шевченків шлях), 135 | 2017 рік | - | 447 617 |  | 149 206 | - | 596 823 |
| 41. | Утеплення фасаду будівлі із заміною вікон та вхідних дверей Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 в Київській обл. м. Березань, вул. Академіка Дородніцина, 8 | 2018 рік | - | 6 707 428 |  | 2 235 810 | - | 8 943 238 |
| 42. | Заходи протипожежної безпеки, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи (ясла-садок «Ромашка») | 2019 рік | - | - |  | 473 001 | - | 473 001 |
| 43. | Заходи протипожежної безпеки, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи (ЗОШ № 1) | 2019 рік | - | - |  | 340 000 | - | 340 000 |
| 44. | Заходи протипожежної безпеки, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи (ЗОШ № 2) | 2019 рік | - | - |  | 316 511 | - | 316 511 |
| 45. | Заходи протипожежної безпеки, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи (НВК) | 2019 рік | - | - |  | 608 788 | - | 608 788 |
| 46. | Виготовлення проектно-кошторисної документації – капітальний ремонт покрівлі ЗОШ с. Садове | 2019 рік | - | - |  | 207 377 | - | 207 377 |
| 47. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації (ЗОШ с. Садове) | 2019 рік | - | - |  | 50 000 | - | 50 000 |
| 48. | Придбання основних засобів (циркуляційний насос д/с «Сонечко») | 2019 рік | - | - |  | 14 235 | - | 14 235 |
| 49. | Виготовлення проектно-кошторисної документації для Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту розміром 42*22 в бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: вул. Академіка Дородніцина, 8 в м. Березань Київської області | 2019 рік | - | - |  | 37 000 | - | 37 000 |
| 50. | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту розміром 42*22 в Березанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: вул. Академіка Дородніцина, 8 в м. Березань Київської області | 2019 рік | - | 993 001,29 |  | - | - | 993 001,29 |
|  |  | 2020 рік | - | - |  | 1 476 000 | - | 1 476 000 |
| 51. | Технагляд будівництва мультифункціонального майданчика | 2020 | - | - |  | 11 866 | - | 11 866 |
| 52. | Придбання комплектуючих до дитячих майданчиків для ДНЗ | 2019 рік | - | - |  | 123 000 | - | 123 000 |
| 53. | Проведення експертизи оздоблення фасаду ЗОШ № 1 | 2020 рік | - | - |  | 10 000 | - | 10 000 |
| 54. | Проведення експертизи оздоблення фасаду НВК | 2020 рік | - | - |  | 20 000 | - | 20 000 |
| 57. | Пожежна система оповіщення для ЗОШ с. Садове | 2020 рік | - | - |  | 199 879 | - | 199 879 |
|  | Разом |  | - | 12 584 108,29 |  | 7 751 361 | - | 20 335 469,29 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Капітальний ремонт Березанського міського центру комплексної реабілітації, в т.ч. проведення експертизи | 2019 рік | - | - |  | 5 405 015 | - | 5 405 015 |
| 60. | Облаштування території Березанського міського центру комплексної реабілітації на базі приміщення терапевтичного відділення | 2019 рік | - | - |  | - | 200 000 | 200 000 |
| 61. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 2019 рік | - | - |  | 40 000 | - | 40 000 |
| 62. | Ремонт мереж газопостачання УСЗН | 2020 рік | - | - |  | 18 706 | - | 18 706 |
| 63. | Придбання автомобіля (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2020 рік | - | - |  | 195 000 | - | 195 000 |
|  | Разом |  | - | - |  | 5 658 721 | 200 000 | 5 858 721 |
| Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Капітальний ремонт фасаду будинку по вул. Героїв Небесної Сотні, 20 (ЦНАП), в т. ч. проектно-кошторисна документація | 2017 рік | 500 000 | - |  | 120 000 | - | 620 000 |
| 65. | Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів (спів фінансування будівництва Лехнівської МА ЗПСМ з житлом за адресою: вул. Центральна, 14 А в с. Лехнівка, Баришівського району, Київської області) | 2019 рік | - | - |  | 794 580 | - | 794 580 |
| 66. | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (придбання медичного обладнання) | 2019 рік | - | - |  | 206 750 | 49 500 | 256 250 |
| 67. | Інформатизація бюджетних підприємств, установ та організацій (придбання та обслуговування комп’ютерної техніки) | 2019 рік | - | - |  | 47 000 | 27 715 | 74 715 |
|  | Освітні заклади |  | - | - |  | - | 7 360 | 7 360 |
|  | Заклади культури |  | - | - |  | - | 3 910 | 3 910 |
|  | Заклади соціального захисту населення |  | - | - |  | - | 13 015 | 13 015 |
|  | Фінансове управління |  | - | - |  | - | 3 230 | 3 230 |
|  | Заклади спорту |  | - | - |  | 7 000 | 200 | 7 200 |
|  | Березанська міська рада |  | - | - |  | 40 000 |  | 40 000 |
|  | Разом |  | 500 000 | - |  | 1 168 330 | 77 215 | 1 745 545 |
| Економічна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (Облаштування території Березанського міського центру комплексної реабілітації на базі приміщення терапевтичного відділення) | 2019 рік | - | 1 450 000 |  | - | - | 1 450 000 |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Набережна від будинку 67 до парку «Слави» в м. Березань (спів фінансування) | 2020 рік | - | - |  | 374 750 | - | 374 750 |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Набережна від вул. Григорія Сковороди до парку «Слави» 9співфінансування) | 2020 рік | - | - |  | 374 750 | - | 374 750 |
|  | Капітальний ремонт окремих приміщень НВК м. Березань за адресою: вул. Набережна, 118 (спів фінансування) | 220 рік | - | - |  | 364 000 | - | 364 000 |
|  | Утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні Березанської ЗОШ № 1 за адресою: м. Березань, вул. Шевченків шлях, 135 (спів фінансування) | 2020 рік | - | - |  | 374 250 | - | 374 250 |
|  | Капітальний ремонт інженерних мереж навчально-виховного комплексу Березанської міської ради за адресою м.Березань, вул Набережна, 118 (спів фінансування) | 2020 рік | - | - |  | 374 750 | - | 374 750 |
|  | Разом |  | - | 1 450 000 |  | 1 862 500 | - | 3 312 500 |
| Культура, туризм та спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Капітальний ремонт фасаду бібліотеки (вул. Героїв Небесної Сотні, 3), в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2017 рік | 500 000 | - |  | 200 000 | - | 700 000 |
| 70. | Капітальний ремонт фасаду школи естетичного виховання, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2017 рік | - | - |  | 555 000 | - | 555 000 |
| 71. | Придбання спортивного дитячого майданчика – Парк «Слави» | 2019 рік | - | - |  | 80 450 | - | 80 450 |
| 72. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на спортивний майданчик (С/К «Дружба») | 2019 рік | - | - |  | 37 000 | - | 37 000 |
| 73. | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту розміром 42*22 за адресою: м. Березань, вулиця Героїв небесної Сотні, 9 | 2019 рік | - | 993 001,29 |  | - | - | 993 001,29 |
|  |  | 2020 рік | - | - |  | 1 390 845 | - | 1 390 845 |
| 74. | Технагляд будівництва мультифункціонального майданчика | 2020 рік | - | - |  | 11 866 | - | 11 866 |
|  | Разом |  | 500 000 | 993 001,29 |  | 2 275 161 | - | 3 768 162,29 |
|  | Разом по Програмі | 2017-2020 роки | 3 058 600 | 38 076 028,58 |  | 36 457 693 | 4 214 393 | 81 806 714,58 |

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, архітектури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою та заступника міського голови Павленка О.І.

Секретар ради                                                                       Олег СИВАК

м.Березань

від 04.02.2020року

№980-84-VII