ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Березанської мівської ради

від 25.07.2017 № 359-37- VII

Напрями діяльності та заходи програми охорони довкілля та раціонального

використання природних ресурсів м. Березань на 2017-2018 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Охорона водних ресурсів | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Березань 2,5 тис.м3/добу | 2017 | КП «Міськводоканал» | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 16864,291 16864,291 | 0,000 | Запобігання забрудненню ґрунтів, поверхневих та підземних вод |
|  |  | Реконструкція каналізаційної насосної станції №7 в м. Березань Київської області | 2017- 2018 | КП «Міськводоканал» | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 182,5 182,5 | 4578,238 4578,238 | Запобігання забрудненню ґрунтів, поверхневих та підземних вод, реконструкція каналізаційної насосної станції |
|  |  | Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 в м. Березань Київської області | 2017-2018 | КП «Міськводоканал» | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 304,0 304,0 |  | Реконструкція каналізаційної насосної станціі |
|  |  | Реконструкція каналізаційної насосної станції №5 в м. Березань Київської області | 2017-2018 | КП «Міськводоканал» | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 0,000 | 1557,471 1557,471 | Запобігання забрудненню ґрунтів, поверхневих та підземних вод |
| 2 | Озеленення та просвітницька діяльність | Проведення заходів з озеленення міста Березань | 2017-2018 | Виконавчий комітет Березанської міської ради | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 60,000 50,000 10,0 | 60,000 50,000 10,0 | Збільшення зелених зон та зелених насаджень, поліпшення естетичної привабливості |
|  |  | Проведення в м. Березань екологічних заходів “День довкілля”, “Збережи ялинку”, “Посади дерево”, тощо | 2017-2018 | Виконавчий комітет Березанської міської ради | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 10,000 10,00 | 10,000 10,00 | Проведення в місті щороку 3 екологічних заходи |
|  |  | покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ | 2017-2018 | Виконавчий комітет Березанської міської рад | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 150,000 100,00 50,00 | 150,000 100,00 50,00 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |
| 3 |  | утримання газонів та узбіччя центральних доріг | 2017-2018 | Виконавчий комітет Березанської міської рад | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 60,00 50,00 10,00 | 120,00 50,00 70,00 | Ліквідація засмічення |
|  | Благоустрій території міста | Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами та амброзією | 2017-2018 | Виконавчий комітет Березанської міської рад | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 50,00 50,00 | 300,00 300,00 | Ліквідація аварійних, фаутних дерев, сухостою, та амброзії |
| 4 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану озера «Канське» | 2017-2018 | Виконавчий комітет Березанської міської рад | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 1500,000 1200,00 300,00 |  | Відновлення озера «Канське», |
|  |  | Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану озера «Центральне» | 2017-2018 | Виконавчий комітет Березанської міської рад | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 4375,000 3500,00 875 |  | очистка озера «Центральне» |
| 5 | Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва | Будівництво споруд (сміттєзбиральників) для складування побутових відходів на житлових масивах | 2017-2018 | Виконавчий комітет Березанської міської рад | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 50,000 50,00 | 50,000 50,00 | Забеспечення житлових масивів спорудами ) для складування побутових відходів |
|  |  | Будівництво сміттєсортувальної станції | 2018 | Виконавчий комітет Березанської міської рад | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | - - | 600,00 - 100,00 500,00 | Сміттєсотрувальна станція |
| 6 | еколого-просвітницькі заходи | Видавництво буклетів, плакатів, бігбордів | 2017-2018 | КП «Березанський інформацічйний медіацентр»,КП «Березанський ККП» | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцеві бюджети - інші джерела | 10,0 5,0 5,0 | 10,0 5,0 5,0 | Виговлення буклетів, плакатів, встановлення бігбордів |

Секретар                                                                  Л.А. Москаленко