Додаток  26

до рішення Березанської міської ради

від   20.02. 2018 №  462-46-VII

Звіт

про хід виконання заходів  Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів м. Березань на 2017-2018 роки

у 2017 році.

Рішенням Березанської міської ради від 13.07.2017 № 350-36-VІІ затверджено Програму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів м. Березань на 2017-2018 роки (далі - Програма), що розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я жителів міста Березань від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Станом на 01.01.2018 оцінка стану довкілля міста Березань свідчить, що практично немає природних компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного впливу.

З одного боку, екологічна ситуація в місті Березань загалом задовільна. З іншого боку, можна зазначити, що в місті Березань наявні екологічні ризики і проблеми щодо стану повітряного басейну, поверхневих водних об’єктів та підземних вод. Рівень забруднень навколишнього середовища в місті Березань не є об’єктивно обумовленим, а наявні екологічні ризики і проблеми, при умові ефективної і цілеспрямованої роботи в цьому напрямі, можуть бути суттєво зменшені.

Екологічну ситуацію повітряного басейну м. Березань визначають такі основні джерела забруднюючих речовин як автотранспорт та промислові підприємства.

Для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами (далі - ТПВ) у м. Березань використовуються сучасні підходи, пов’язані із сортуванням та подальшим використанням окремих компонентів відходів, як вторинної сировини. У складі ТПВ знаходяться цінні складові: папір, картон, скло, полімерні матеріали, метали та інші.

У листопаді 2017 року між комунальним підприємством «Житлово-побутове підприємство Виконавчого комітету Березанської міської ради» та ТОВ «Компанія Еко-Сток» укладено Договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів роздільних зборів. У місті встановлено 22 контейнери для ТПВ роздільних зборів. Поряд з цим серед населення постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо сортування ТПВ.

Актуальним питанням у сфері поводження з ТПВ є робота з залучення інвесторів та інвестицій в будівництво станцій з первинного сортування сміття, інформація для яких є на офіційному сайті Березанської міської ради www.berezan.org.ua .

Реалізація заходів направлених на реконструкцію та капітальний ремонт каналізаційних систем сприяє зменшенню кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах, зменшує їх навантаження на довкілля та реалізує проекти з будівництва та реконструкції каналізаційних систем.

У зв’язку з цим у 2017 році було проведено такі природоохоронні заходи з реконструкції каналізаційних очисних споруд та колекторів:

- з 01.02.2017 підприємство «Міськводоканал» взяло в оренду від Березанського заводу ЗБВ свердловину з вежею для забезпечення водою населення і підприємств за станційної зони. З бюджету розвитку міста закладено кошти на виготовлення проектної документації на будівництво станції знезалізнення та знезараження на цьому об’єкті водопостачання і сумі 200,0 тис. грн.;

- на водозабірному комплексі житлового масиву «Жовтневий», що включає 3 свердловини (2 вежі), в літній період проводиться знезараження води бактерицидними лампами;

- в листопаді 2017 року розпочато роботи по реконструкції очисних споруд та виділено 16 800,0 тис. грн. Виконання цих робіт дасть змогу майже в 3 рази збільшити можливість прийому стічних вод, з 850 м3 за добу на сьогодні до 2500 м3 після реконструкції. А це, окрім якісної очистки стічних вод дає перспективу для розвитку міста, будівництва багатоповерхової забудови, розміщення промислових підприємств;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію КНС № 2 (вартість 7077,55 тис. грн.), реконструкцію КНС № 7 (вартість 4578,238 тис. грн.), реконструкцію свердловини № 12 з влаштуванням технології по водопідгодовці знезалізнення води (вартість 2434,361 тис. грн.) очисних споруд.

З метою збільшення кількості та збереження зелених насаджень у      м. Березань проведено такі екологічні акції:

- березень 2017 року – “Посади дерево”, в якій прийняли участь працівники всіх підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та форм власності, жителі міста, студентська молодь міста та депутати. Висаджено більш ніж 4,0 тис. дерев по всьому місту, з них 600 фруктових;

- квітень 2017 року – “День довкілля” об’єднано з акцією «Чистий четвер», в яких прийняли участь працівники підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та форм власності, жителі міста, студентська молодь міста та депутати. Проведено роботи з очищення придорожніх смуг, впорядкування клумб, газонів та парків міста. Відповідно до плану закріплених об’єктів відповідальними організаціями впорядковано пам’ятники, меморіальні комплекси та інші історичні об’єкти міста. Працівниками комунального підприємства «Березанський комбінат комунальних підприємств Виконавчого комітету Березанської міської ради» виконано розмітку дорожніх смуг міста з твердим покриттям. Також виконані роботи з впорядкування територій кладовищ;

- грудень 2017 року – “Збережи ялинку”, під час якої працівниками Березанського лісництва Переяслав-Хмельницького «Лісгоспу» спільно з Березанським відділенням поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУ НП в Київській області проводились рейди з метою недопущення самовільних рубок, безконтрольного перевезення та реалізації новорічних ялинок. У місті Березань було створено 2 ялинкових базари.

Комунальним підприємством «Березанський комбінат комунальних підприємств Виконавчого комітету Березанської міської ради» проведені такі заходи щодо благоустрою території м. Березань:

- для ліквідації стихійних звалищ ТПВ надані послуги бульдозера по згортанню стихійних сміттєзвалищ – 24,0 тис грн. (місц. бюджет);

- санітарне очищення міста – 98,4 тис. грн. (місц. бюджет);

- утримання газонів та узбіччя центральних доріг, роботи з благоустрою міста – 98,9 тис. грн. (місц. бюджет);

- ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами та амброзією – 45 тис. грн. (місц. бюджет);

- дослідження води у водоймах м. Березань – 5,6 тис грн. (місц. бюджет);

- відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану озера «Канське» (в тому числі розробка проектно-технічної док-ції) – 1 800,0 тис. грн. (держ. бюджет).

Секретар ради						Л.А. Москаленко