Додаток 20

до рішення Березанської міської ради

від   20.02. 2018 №  462-46-VII

Звіт про виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами в  м. Березань на 2017-2020 роки

Програма поводження з твердими побутовими відходами в  м. Березань на 2017-2020 роки була розроблена з метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення твердих побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, використання побутових відходів як джерела вторинної сировини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами.

Основними завданнями та заходами Програми було визначено:

- поновлення і модернізація сміттєвозних машин та  спеціалізованого автотранспорту;

- перехід від одноетапного збирання та вивезення побутових відходів лише збиральними сміттєвозами до двоетапного вивезення з використанням сортувально-перевантажувальних станцій і транспортних сміттєвозів;

- будівництво  сортувально-перевантажувальних станцій (СПС), сортувально-переробних комплексів (СПК);

- розроблення проектної документації для проведення рекультивації, реконструкції діючих полігонів;

- розроблення проектів будівництва сміттєпереробних комплексів.

Для реалізації заходів Програми були виконані наступні заходи:

- біля багатоповерхових будинків міста на відповідній території встановлені контейнери для ТПВ роздільних зборів – 22 од.;

- проведені роботи з санітарної очистки та несанкціонованих сміттєзвалищ міста Березань – 119,4 тис.грн.;

- встановлено 47 од. сміттєвих баків –  29,5 тис.грн.;

- вивезено ТПВ – 11949 м3 на суму – 764,6 тис. грн.;

- постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо поводження з ТПВ;

- посилюється робота щодо укладення договорів з вивезення ТПВ як серед населення, так і серед підприємств приватної форми власності.

Впровадження сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Березань дозволить:

- 100% охопити місто послугами збирання комунальних відходів;

- впровадити роздільний збір сміття;

- впровадити до 60% повернення до повторного використання цінної сировини;

- залучення інвестиційних проектів в місто;

- зменшити громадську напругу;

- зменшити забруднення земельних ресурсів, атмосферного повітря, водного середовища;

- покращити якість життя населення в м. Березань.

Секретар ради                                            Л.А. Москаленко